芜湖市终身学习公共服务平台 2026 年度网络安全等级保护测评服务采购项目（复测）询价文件

项目名称： 芜湖市终身学习公共服务平台2026年度网络安全等级保护测评服务采购项目（复测）

采购方式： 询价

采 购 人：芜湖开放大学

日 期： 2026年5月

第一章 询价公告

- 芜湖开放大学就 “芜湖市终身学习公共服务平台” 2026 年度三级等保测评服务进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参与报价。

一、项目基本情况

1.项目名称：芜湖市终身学习公共服务平台 2026 年度网络安全等级保护测评服务采购项目（复测）

2. 采购方式：询价

3. 预算金额：人民币 3 万元整

4. 最高限价：人民币 3 万元整

5. 采购需求：对“芜湖市终身学习公共服务平台”（三级系统）开展2026年度网络安全等级保护复测服务，包括：

- 备案信息核实与变更协助

- 年度等级保护测评（GB/T 22239-2019）

- 漏洞扫描与渗透测试

- 与前次测评结果的差距分析

- 整改咨询及免费复核测评

- 出具年度测评报告

- 6.服务期限：合同签订之日起 45 个工作日内完成全部工作并交付正式报告

- 7. 本项目不接受联合体

二、供应商资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2. 本项目的特定资格要求：

必须持有公安部第三研究所颁发的、有效期内的《网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书》。

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目。

三、获取询价文件

时间：2026 年 5 月 21 日至 2026 年 5 月25日

方式：本公告附件自行下载

- 响应文件提交

- 截止时间：2026 年 5 月 26 日 14:00（北京时间）

- 地点：安徽省芜湖市镜湖区环城西路10-3号  远教楼八楼综合处1

- 开启

- 时间：2026 年 5 月 26 日 14:00（北京时间）

- 地点：安徽省芜湖市镜湖区环城西路10-3号  远教楼九楼小会议室1

- 第二章 采购项目需求（技术及服务要求）

- 项目背景

- “芜湖市终身学习公共服务平台” 已于前年（2024 年）完成首次三级等保测评并取得公安机关备案证明。

- 根据《网络安全法》及 GB/T 22239-2019 要求，三级系统每年至少开展一次等级保护测评。

- 本次采购为平台 2026 年度续评与安全复测，重点在于安全状态的持续符合性核查。

- 服务目标

- 确认平台当前安全保护能力持续满足三级要求

- 识别近一年系统变更带来的新增风险

- 验证前次测评问题的整改效果

- 为下一年度安全建设提供依据

- 服务内容

- 备案信息确认与变更协助

- 核实平台备案信息（系统边界、服务模式、责任单位等）是否发生变化

- 如需变更，协助完成公安机关备案信息更新

- 年度等级保护测评（复测）

- 依据 GB/T 22239-2019 三级标准，对以下层面进行复测：

- 安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理。

- 重点核查：

- 前次测评中高危、中危问题的整改闭环情况

- 近一年新增功能、新增设备、网络结构调整后的安全措施有效性

- 安全管理制度与运维记录的实际一致性

- 漏洞扫描与渗透测试

- 使用专业工具对主机、应用、数据库进行漏洞扫描

- 开展渗透测试，验证高危漏洞的可利用性

- 区分：新增漏洞 / 前次未修复存量漏洞

- 差距分析与安全趋势评估

- 形成与前次测评结果的逐项对比表

- 评估安全能力是否存在下降趋势

- 整改咨询与免费复核

- 针对测评发现的问题，提供可落地的整改建议（含配置级指导）

- 采购人完成整改后，供应商提供 1 次免费复核测评

- 复核通过后出具最终报告

- 成果交付清单

| - 序号 | - 交付物名称 | - 形式 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 2026年度三级等保测评报告 | - 纸质+电子 |
| - 2 | - 与前次测评对比及趋势分析报告 | - 纸质+电子 |
| - 3 | - 安全问题整改建议书（含配置指导） | - 纸质+电子 |
| - 4 | - 备案信息变更确认/更新结果 | - 纸质复印件 |

- 实施要求

- 启动时间：合同签订后 5 个工作日内进场

- 现场测评：不超过 15 个工作日

- 人员要求：

- 项目负责人：高级测评师

- 现场实施人员：至少 2 名中级及以上测评师

- 保密要求：进场前签订保密协议

- 其他要求

- 供应商须承诺：对采购人整改情况进行免费复核（不限次数，直至通过）

- 若系统在测评期间发生重大变更，供应商应配合调整测评范围，不额外增加费用

- 评审办法（询价，最低价成交）

- 评审原则

- 本次询价采用资格审查合格、实质性响应前提下，最低价成交原则。

- 资格审查（符合性审查）

- 供应商须同时满足：

- 符合第一章 “供应商资格要求”；

- 2. 响应文件完整、有效、无重大偏离；

- 3. 报价≤最高限价 3 万元；

- 4. 服务内容、服务期限、成果交付、免费复核承诺等实质性要求均响应。

三、成交规则

1. 资格审查通过且实质性响应的供应商，按最终报价由低到高排序；2. 报价最低者为成交候选人；

3. 若报价相同，以同类三级等保测评业绩数量多者优先；业绩相同，抽签确定。

第四章 合同主要条款（草案）

一、合同金额及付款方式

合同签订后：支付 50%

正式报告交付验收通过后：支付 50%

二、服务期限

- 合同签订后 45 个工作日内完成全部服务。

三、保密条款

- 供应商及所有项目人员对接触到的系统架构、业务数据、测评结果等永久保密，不得用于任何与本项目无关的用途。

- 四、质量保证

- 正式报告应包含完整的测评证据和整改建议

- 若测评结论存在明显错误或遗漏，采购人有权要求免费重测

- 供应商提供 6 个月内的免费售后咨询（针对测评报告内容）

- 五、违约责任

- 测评质量严重失实（例如：明显漏洞未检出导致安全事件），供应商承担相应责任

- 六、争议解决

- 协商不成的，提交采购人所在地人民法院诉讼解决。

- 第五章 响应文件格式（询价响应文件）

供应商提交的响应文件应包含以下内容：

- 一、资格审查文件

- 询价响应函

- 营业执照复印件

- 网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书

- 法定代表人授权书

- 二、报价文件

- 报价一览表（含分项明细）

- 报价明细说明

- 三、技术文件

- 项目实施方案（含与前次测评衔接说明）

- 质量保障与保密措施

- 拟投入人员名单及资质证书

- 测评设备清单及正版证明

- 四、商务文件

- 同类项目业绩（附合同复印件）

- 服务承诺书（必须包含：免费复核承诺、售后支持承诺）

- 供应商认为需要提供的其他材料

附：重要说明

本次采购不收取保证金。

未成交供应商不另行通知，响应文件不予退还。

采购人保留在签订合同前与成交供应商就技术细节进一步澄清的权利。